# BusMind前后端接口接入进度

更新时间：2026-07-12（最终接口核验、重复目录清理与完整项目交付）
核对基线：本次上传的 BusMind (2)(1).zip、tyy 分支 HEAD、运行时 FastAPI OpenAPI v1.2.0、前端契约表、页面真实调用、Vue 单文件组件编译检查、隔离 SQLite HTTP 冒烟测试。
状态原则：API 文件存在不等于页面已接入；只有页面源码中存在真实函数调用才标记为“已接入”。兼容、内部、暂缓、废弃接口不为凑数量强行加入业务页面。

## 1. 本轮结论

运行时 OpenAPI 共 72 个操作，与 frontend/src/api/contract.js 的 72 条记录逐项一致，没有发现新增或遗漏操作。

其中 45 个产品页面操作已接入，静态审计确认共有 61 个真实页面调用点；所有标记为 connected 的接口都在 Vue 页面/组件中实际执行。

本轮没有发现仍需补接的产品页面接口，因此未改动后端业务、算法、数据库模型或其他成员负责的模块。

其余操作均有明确边界：11 个旧路径兼容封装、12 个内部/按需封装、1 个第一阶段暂缓、1 个已废弃、1 个只返回方法提示、1 个后端根健康检查。它们不是漏接，不应为了“全调用”而强行放进业务页面。

已删除上一轮误复制出的 backend/frontend/ 不完整前端镜像，以及 backend/docs/api/ 的三份完全重复文档；唯一有效前端为根目录 frontend/，唯一项目文档目录为根目录 docs/。

已增强 frontend/tests/api-contract.mjs：除检查 72 个操作和封装函数外，还会检查所有 connected 接口必须存在页面调用，并阻止兼容、暂缓、废弃接口被现行页面误用。

## 2. 状态定义

已接入待浏览器验收：页面已经真实 import 并调用后端接口，已通过构建/契约或 HTTP 冒烟测试，但尚无浏览器 Network 与人工交互记录。

已封装按需调用：接口封装和合约存在，当前页面没有明确触发场景。

兼容封装：旧路径仍由后端运行，为避免漏接已建立独立封装，但新页面继续使用正式主路径。

暂不接入：文档明确当前阶段不应放入页面。

已废弃：后端 OpenAPI 已标记 deprecated，禁止新增调用。

## 3. 页面与模块接入进度

| 模块/页面 | 主要接口 | 本轮完成内容 | 当前状态 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录 LoginView | POST /users/login、GET /users/me | account -> username；保存 Token 与用户角色；失败清理会话；按角色跳转 | 已接入待浏览器验收 | 正确/错误密码、管理员跳转、刷新保持 |
| 注册 RegisterView | POST /users/register | 请求字段与后端一致；统一错误提示；成功返回登录页 | 已接入待浏览器验收 | 201、409、422 提示 |
| 路由与权限 | 前端路由守卫 | 未登录拦截；管理员页角色校验；访客页重定向 | 已接入待浏览器验收 | 无 Token、乘客访问 /admin、退出登录 |
| 个人中心 ProfileView | /users/me、收藏、查询历史 | 用户、收藏、历史真实加载；昵称更新同步本地用户；错误统一处理 | 已接入待浏览器验收 | 401、空列表、收藏增删、昵称修改 |
| 首页地图 HomeView/BusMap | /map/stations、/map/lines、/map/road-segments | 三接口均真实调用；路段作为线路几何兜底；移除页面对 Mock 的依赖 | 已接入待浏览器验收 | 空数据、真实折线、重复加载、地图报错 |
| 位置搜索/附近站点 | /locations/search、/locations/nearby | 搜索与定位请求字段对齐；统一错误处理 | 已接入待浏览器验收 | 无结果、定位拒绝、坐标与半径 |
| 路线推荐 | POST /recommend-routes | 原始推荐 items 留存；视图字段适配；舒适偏好按当前后端契约发送 low_load | 已接入待浏览器验收 | 两站选择、空结果、后端修复 comfort 后回归 |
| 首页 AI | POST /ai/travel | 将后端可识别的 context.items 传入；有起终点时使用 suggest；保留 fallback 信息 | 已接入待浏览器验收 | QA、建议、无 Key fallback、422 |
| 独立 AI 页面 | POST /ai/travel | 去除伪历史对话；展示 fallback/trace；统一错误提示 | 已接入待浏览器验收 | 正常回答、fallback、错误响应 |
| 线路列表 | GET /lines | 服务端搜索与分页；修复 total - 1；字段适配 | 已接入待浏览器验收 | 搜索、防抖、翻页、空数据 |
| 线路详情/站序 | /lines/{id}、/lines/{id}/stations | 详情与站序并行读取；修复实时车辆 data.vehicles 解包 | 已接入待浏览器验收 | 详情 404、站序、路由参数切换 |
| 实时车辆 | /vehicles/realtime、/vehicles/line/{id} | 首页、线路详情、车辆页统一读取 vehicles；线路接口作为兜底 | 已接入待浏览器验收 | 有/无 line_id、离线车辆、空列表 |
| 实时 ETA | GET /eta | 首页、线路详情、车辆详情均已建立真实触发路径 | 已接入待浏览器验收 | 目标站缺失、404/503、LTA 数据时间 |
| 实时客载 | POST /passenger-load-prediction | 首页、线路详情、车辆详情均已实际调用并展示 | 已接入待浏览器验收 | 三档客载、容量缺失、车辆线路不一致 |
| 历史客流 | GET /history/passenger-flow | 首页、客流页、管理概览真实调用；客流页定位为历史分析 | 已接入待浏览器验收 | hour/day/week、空数据、图表字段 |
| 历史 ETA/Load | /history/eta/...、/history/load/... | 线路详情与客流页按场景调用；新增通用历史聚合封装 | 已接入待浏览器验收/按需封装 | 时间范围、空记录、分页 |
| Passenger Flow prediction | /history/passenger-flow/prediction | 保留 API 封装与契约记录，移除页面调用 | 暂不接入（符合第一阶段口径） | 产品确认后再启用 |
| 管理端基础 CRUD | /lines、/stations、/vehicles | 列表、创建、编辑、删除均接入；站点经过线路查询 | 已接入待浏览器验收 | 建议在测试库做写操作；后端仍缺 admin 鉴权 |
| 管理端线路站序 | /lines/{id}/stations、/lines/stations/{id} | 增加站点、上下移动、移除站点均接入 | 已接入待浏览器验收 | 顺序冲突、重复站点、方向字段 |
| LTA 管理刷新 | /admin/lta/*/refresh | 正式入口已接入；健康状态已接入 /api/v1/ | 已接入待环境验收 | 需配置 LTA Key；测试库验证 sync_to_db |
| 兼容路径 | /bus-lines、/bus-stations、/bus-vehicles/realtime、/location/* | 11 个运行中兼容操作建立显式封装 | 兼容封装 | 新页面不得改回旧路径 |
| 仿真/评价/步行 | simulation、evaluate、walking | 保留统一封装；当前页面无明确独立触发入口 | 已封装按需调用 | 由产品场景决定页面入口 |

## 4. 本轮修复的关键问题

Axios 默认前缀统一为 /api/v1，并支持 VITE_API_BASE_URL 与 VITE_API_TIMEOUT。

统一处理 { code, message, data, trace_id, timestamp }，业务 code != 0 会进入失败分支；同时兼容 FastAPI detail 错误。

线路列表不再错误地把 total 减 1。

线路详情正确读取实时车辆的 data.vehicles。

首页 AI 不再发送后端无法识别的 visible_routes，改为 context.items。

地图补接 /map/road-segments，在主线路缺少几何时作为兜底。

ETA 和实时客载不再只是 API 文件中的“已封装”，而是在首页、线路详情、车辆页建立真实调用。

Passenger Flow prediction 从页面移除，避免与“第一阶段历史分析、不宣传预测模型”的项目口径冲突。

管理端补齐线路、站点、车辆、线路站序 CRUD，并保留后端权限现状警告。

新增 72 操作契约台账和可重复执行的在线 HTTP 冒烟测试。

## 5. 自动验证结果

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行时 OpenAPI 核对 | 通过：72/72 | 直接导入 app.main:app 并读取 app.openapi() |
| 前端契约与页面调用 | 通过：72/72；45 个 connected、61 个调用点 | npm run test:api-contract；同时检查禁用状态接口未被页面调用 |
| Vue 单文件组件编译 | 通过：14/14 | 使用 @vue/compiler-sfc 逐个解析并编译 <script> 与 <template> |
| 前端生产构建 | 本轮环境未复跑 | 上传包内 node_modules 是 Windows 依赖，当前 Linux 容器缺少 Rollup 对应原生可选模块，且无法从依赖源重新安装；本轮未改动 Vue 业务源码。请在目标机器执行 npm install 后运行 npm run build |
| 项目端到端接口冒烟 | 通过：ALL SMOKE TESTS PASSED | 隔离 SQLite，覆盖注册、登录、用户、收藏、线路、车辆、历史、位置、地图、ETA、推荐、AI、LTA 共 20 个检查点 |
| 精确重复文件审计 | 通过 | 排除依赖、虚拟环境、构建产物后，不再存在需要删除的“同名且内容相同”业务文件组 |
| 差异格式检查 | 通过 | git diff --check 无空白错误 |
| 浏览器 Network/人工交互 | 尚未执行 | 需要在有真实数据的本机环境按第 7 节验收 |

## 6. 本轮文件变更

### 删除的完全重复目录

backend/frontend/：上一轮误复制出的不完整前端镜像；项目入口、README、Vite 配置均只使用根目录 frontend/。

backend/docs/api/：其中三份文档与根目录 docs/api/ 对应文件逐字节相同；统一保留根目录文档。

### 修改

frontend/tests/api-contract.mjs：新增“页面真实调用”与“禁止误用兼容/暂缓/废弃接口”检查。

docs/api/BusMind前后端接口接入进度.md

docs/api/BusMind前后端接口接入进度.docx

README.md：明确唯一前端和文档目录，防止再次产生镜像副本。

未修改后端接口实现、算法、数据库模型、数据脚本和其他成员业务代码。

## 7. 项目使用与完整验收步骤

### 7.1 解压完整项目包

交付压缩包是可独立使用的完整项目源码，不是补丁包。解压后进入最外层 BusMind/ 目录即可。为避免跨平台污染和压缩包过大，交付包不包含 .git/、虚拟环境、node_modules/、dist/、缓存和 IDE 配置；这些目录都可按下文命令重新生成。

目录约定：

前端只使用 frontend/，不要再创建 backend/frontend/。

项目文档只使用 docs/，不要再创建 backend/docs/。

后端入口为 backend/app/main.py，启动目录为 backend/。

### 7.2 配置后端

在 backend/ 目录创建 .env（即 backend/.env），至少配置：

DATABASE_URL=mysql+pymysql://busmind_dev:你的密码@127.0.0.1:3307/busmind?charset=utf8mb4
LTA_ACCOUNT_KEY=你的_LTA_DataMall_AccountKey

只做空库基础测试时可使用 SQLite：

DATABASE_URL=sqlite:///./busmind.db
AUTO_CREATE_TABLES=true

正式页面验收建议使用已执行建表和数据导入的 MySQL，否则地图、推荐、ETA、客载只能得到空数据、404 或跳过。

### 7.3 启动后端

cd backend
python -m venv .venv
# Windows: .venv\Scripts\activate
# macOS/Linux: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

打开 http://127.0.0.1:8000/docs，确认标题为 BusMind API v1.2.0，并先访问 http://127.0.0.1:8000/api/v1/。

### 7.4 启动前端

cd frontend
npm install
npm run dev

默认前端地址：http://127.0.0.1:5173。默认 API 前缀是 /api/v1，由 Vite 代理到后端。若需要直连其他地址，在 frontend/.env.development 设置：

VITE_API_BASE_URL=/api/v1
VITE_API_TIMEOUT=8000

### 7.5 自动检查

cd frontend
npm run test:api-contract
npm run build

后端启动后再执行：

# macOS/Linux
BUSMIND_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api/v1 npm run test:api-live

# Windows PowerShell
$env:BUSMIND_API_BASE_URL="http://127.0.0.1:8000/api/v1"
npm run test:api-live

运行项目已有隔离数据库冒烟：

cd 项目根目录
PYTHONPATH=backend:. python backend/scripts/smoke_frontend_links.py

Windows PowerShell 可改为：

$env:PYTHONPATH="backend;."
python backend/scripts/smoke_frontend_links.py

### 7.6 浏览器验收顺序

在 DevTools → Network 中勾选 Preserve log，清空请求记录。

注册普通用户，确认 /users/register 为 201；重复用户名确认 409/422 提示可读。

登录，确认 /users/login、必要时 /users/me；Application/Storage 中存在 busmind_access_token 与 busmind_current_user。

刷新页面，确认仍保持登录；删除 Token 后访问 /home 应回到 /login。

首页确认依次出现 /map/stations、/map/lines、/map/road-segments；搜索触发 /locations/search；定位触发 /locations/nearby。

选择起终点并推荐，确认 /recommend-routes 请求的 preference 使用后端当前可接受值；选择路线/车辆后确认 /eta 与 /passenger-load-prediction。

首页 AI 与 /ai 页面确认调用 /ai/travel；无 DeepSeek Key 时应显示后端 fallback，而不是前端伪造答案。

/lines 验证搜索和分页总数；进入详情验证 /lines/{id}、/lines/{id}/stations、/vehicles/realtime 或 /vehicles/line/{id}、ETA/Load。

/vehicles 选择线路和车辆，确认实时车辆、详情、ETA、Load 请求。

/passenger-flow 只应调用历史客流/历史 Load，不应调用 /history/passenger-flow/prediction。

管理员登录 /admin，先在测试库完成线路、站点、车辆、站序 CRUD；确认每个写请求后列表刷新。生产数据库不要直接做删除测试。

配置 LTA Key 后测试两个 /admin/lta/*/refresh；先使用 sync_to_db=false，确认返回后再在测试库改为 true。

### 7.7 判断“接对了”的标准

Network 请求 URL、方法、Query/Body 与 OpenAPI 一致。

HTTP 2xx 且统一响应 code=0；错误时页面展示后端 message/detail，不会静默使用 Mock。

页面展示字段来自 response.data 中真实字段；列表能正确处理空数组，总数不被错误修改。

401 会清除 Token；乘客不能通过前端路由进入管理端。

页面不调用已废弃接口，不调用第一阶段明确暂缓的 Passenger Flow prediction。

刷新页面、快速切换条件、空数据和后端断开时无白屏、无未处理 Promise 错误。

## 8. 最终接口与重复文件判定

### 8.1 是否还有前后端接口没接

没有发现仍需补接的产品页面接口。72 个运行时操作均已进入契约台账；45 个产品页面操作存在真实页面调用。以下状态不计为漏接：

compatibility：旧路径别名，仅用于兼容历史客户端，新页面继续使用正式路径。

encapsulated：内部仿真、辅助查询或暂无明确产品触发场景的按需能力，已有统一封装。

deferred：Passenger Flow prediction 按第一阶段口径暂不进入页面。

deprecated：已废弃路径，禁止新增页面调用。

unsupported/backend_only：方法提示或部署健康检查，不属于业务页面。

### 8.2 重复文件清理结果

已删除 29 个重复文件组成的两个冗余目录树：backend/frontend/ 和 backend/docs/api/。重新按“文件名相同 + SHA-256 内容相同”审计后，业务源码和项目文档中不再有需要合并的重复组。仍保留的同内容文件只有以下合理类型：不同 Python 包必须各自存在的 __init__.py、用于保留空目录的 .gitkeep、以及 Postman 各集合自身需要的 definition.yaml。

## 9. 仍需项目环境或后端负责人处理的事项

默认 SQLite 配置 AUTO_CREATE_TABLES=false 且没有业务表，会导致部分接口 500；需要初始化数据库或使用已导入数据的 MySQL。

后端 OpenAPI 当前仍接受 low_load 而不接受正式业务值 comfort；本轮前端已做兼容，但后端最终应支持 comfort -> low_load 映射。

后端线路/站点/车辆写接口当前未绑定 admin 鉴权；前端路由守卫只能改善交互，不能代替服务端授权。

LTA 刷新需要真实 LTA_ACCOUNT_KEY；无 Key 时无法验证真实采集和入库。

浏览器人工验收需有真实线路、站点、车辆和 LTA 数据，空 SQLite 只能验证合约与空态。

后端全量测试存在默认库、异步插件和测试夹具问题，属于原项目测试环境问题，本轮未改动以避免与后端成员冲突。