BusMind前后端接口接入进度

本轮接口补齐交付版

更新时间：2026-07-12

核对基线：BusMind(4).zip · FastAPI OpenAPI v1.2.0 · 项目接口文档 · 前端接口需求说明

说明：API 文件存在不等于页面已接入。未取得浏览器 Network/人工交互记录的页面，统一标记为“已接入待浏览器验收”。

# 1. 本轮结论

运行时 OpenAPI 的 72 个操作已逐项建立前端处理台账：45 个页面已接入、11 个兼容接口显式封装、12 个内部/按需接口封装、1 个第一阶段暂缓、1 个已废弃、1 个仅返回方法提示、1 个根健康检查仅供后端部署使用。

所有当前产品页面要求使用的正式接口已完成封装和真实页面调用；frontend/src/api 继续作为统一接口层。

本轮未修改后端算法、数据库模型和他人业务实现，只补齐前端接口层、页面调用、路由鉴权、响应适配、契约测试和文档。

Passenger Flow prediction 按第一阶段口径保留封装但不接页面；已废弃的旧 LTA 刷新接口仅保留兼容封装。

# 2. 72 个操作处理策略

| 分类 | 数量 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 页面已接入 | 45 | 当前页面存在真实 import 和调用路径 |
| 兼容封装 | 11 | 旧 /bus-*、/location/* 路径独立封装，新页面不回退 |
| 内部/按需封装 | 12 | 已有统一封装，当前页面无明确独立触发场景 |
| 暂不接入 | 1 | 历史 Passenger Flow prediction，符合第一阶段口径 |
| 已废弃 | 1 | 旧 simulation LTA 刷新，禁止新增页面调用 |
| 仅方法提示 | 1 | GET /stations/nearby；正式调用为 POST |
| 后端部署健康检查 | 1 | 根路径 /，不经过前端 /api 代理 |

# 3. 状态定义

已接入待浏览器验收：页面真实调用已完成，构建/契约或 HTTP 冒烟已通过，但尚无浏览器 Network 与人工交互记录。

已封装按需调用：接口封装和合约存在，当前页面没有明确触发场景。

兼容封装：后端仍运行旧路径，前端为审计和兼容建立独立封装，新页面继续使用正式主路径。

暂不接入：文档明确当前阶段不应放入页面。

已废弃：OpenAPI 已标记 deprecated，禁止新增调用。

# 4. 页面与模块接入进度

| 模块/页面 | 主要接口 | 本轮完成内容 | 当前状态 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录 LoginView | POST /users/login；GET /users/me | account 映射 username；保存 Token/角色；失败清会话；按角色跳转 | 已接入待浏览器验收 | 正确/错误密码、管理员跳转、刷新保持 |
| 注册 RegisterView | POST /users/register | 请求字段对齐；统一错误提示；成功返回登录页 | 已接入待浏览器验收 | 201、409、422 |
| 路由与权限 | 前端路由守卫 | 未登录拦截；管理员角色校验；访客页重定向 | 已接入待浏览器验收 | 无 Token、乘客访问 /admin、退出 |
| 个人中心 | /users/me；favorites；query-history | 用户/收藏/历史真实加载；昵称同步本地用户 | 已接入待浏览器验收 | 401、空列表、收藏增删、昵称 |
| 首页地图 | /map/stations；/map/lines；/map/road-segments | 三接口真实调用；路段作为线路几何兜底；不再使用页面 Mock | 已接入待浏览器验收 | 空数据、折线、重复加载、报错 |
| 位置搜索/附近 | /locations/search；/locations/nearby | 搜索与定位字段对齐；统一错误处理 | 已接入待浏览器验收 | 无结果、权限拒绝、半径 |
| 路线推荐 | POST /recommend-routes | 保留原始 items；视图适配；comfort 文案按当前契约发 low_load | 已接入待浏览器验收 | 两站、空结果、后端 comfort 回归 |
| 首页 AI | POST /ai/travel | 改传 context.items；有起终点时 suggest；展示 fallback | 已接入待浏览器验收 | QA、建议、无 Key、422 |
| 独立 AI | POST /ai/travel | 去除伪历史对话；展示 fallback/trace；统一错误 | 已接入待浏览器验收 | 正常、fallback、错误 |
| 线路列表 | GET /lines | 服务端搜索/分页；修复 total - 1；字段适配 | 已接入待浏览器验收 | 搜索、防抖、翻页、空数据 |
| 线路详情/站序 | /lines/{id}；/lines/{id}/stations | 并行读取；修复实时车辆 data.vehicles 解包 | 已接入待浏览器验收 | 404、站序、路由切换 |
| 实时车辆 | /vehicles/realtime；/vehicles/line/{id} | 首页/线路/车辆页统一解包；线路接口兜底 | 已接入待浏览器验收 | line_id、离线、空列表 |
| 实时 ETA | GET /eta | 首页、线路详情、车辆详情都有真实触发路径 | 已接入待浏览器验收 | 目标站缺失、404/503、时间 |
| 实时客载 | POST /passenger-load-prediction | 首页、线路详情、车辆详情实际调用并展示 | 已接入待浏览器验收 | 客载档位、容量、线路不一致 |
| 历史客流 | GET /history/passenger-flow | 首页、客流页、管理概览真实调用；定位为历史分析 | 已接入待浏览器验收 | hour/day/week、空数据 |
| 历史 ETA/Load | /history/eta/...；/history/load/... | 线路详情/客流页调用；新增聚合历史封装 | 已接入/按需封装 | 时间范围、空记录、分页 |
| Passenger Flow prediction | /history/passenger-flow/prediction | 保留封装与契约，移除页面调用 | 暂不接入 | 产品确认后再启用 |
| 管理端基础 CRUD | /lines；/stations；/vehicles | 列表、创建、编辑、删除；站点经过线路查询 | 已接入待浏览器验收 | 测试库写操作；后端权限 |
| 管理端线路站序 | /lines/{id}/stations；/lines/stations/{id} | 增加、上下移动、移除站点 | 已接入待浏览器验收 | 顺序冲突、重复站点、方向 |
| LTA 管理刷新 | /admin/lta/*/refresh；/api/v1/ | 正式刷新与健康状态接入 | 已接入待环境验收 | LTA Key；sync_to_db |
| 兼容路径 | /bus-lines；/bus-stations；/bus-vehicles；/location | 11 个运行中兼容操作显式封装 | 兼容封装 | 新页面不得改回旧路径 |
| 仿真/评价/步行 | simulation；evaluate；walking | 保留统一封装，当前无独立页面入口 | 已封装按需调用 | 由产品场景决定入口 |

# 5. 本轮关键修复

统一 Axios 默认前缀为 /api/v1，并支持 VITE_API_BASE_URL 与 VITE_API_TIMEOUT。

统一处理 code/message/data/trace_id/timestamp；业务 code != 0 进入失败分支，同时兼容 FastAPI detail。

线路列表不再错误地把 total 减 1。

线路详情正确读取实时车辆 data.vehicles。

首页 AI 从 visible_routes 改为后端可识别的 context.items。

地图补接 /map/road-segments，在主线路缺少几何时兜底。

ETA 和实时客载从“只封装”升级为首页、线路详情、车辆页真实调用。

Passenger Flow prediction 从页面移除，避免与第一阶段项目口径冲突。

管理端补齐线路、站点、车辆、线路站序 CRUD，并保留后端权限现状警告。

新增 72 操作契约台账和可重复执行的在线 HTTP 冒烟测试。

# 6. 自动验证结果

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OpenAPI 操作映射 | 通过：72/72 | npm run test:api-contract |
| 前端生产构建 | 通过：118 modules transformed | npm run build；仅包体积 warning |
| Node 在线 HTTP 冒烟 | 9 PASS、3 SKIP | 隔离空 SQLite；数据依赖项因无站点/车辆跳过 |
| 项目已有接口冒烟 | ALL SMOKE TESTS PASSED | 20 个检查点：注册、登录、用户、收藏、地图、推荐、AI、LTA 等 |
| 管理端 CRUD 请求体冒烟 | 通过 | 隔离 SQLite 完成线路、站点、车辆、线路站序的创建、查询、修改和删除 |
| 后端全量现有测试 | 76 passed、15 failed、5 errors 后停止 | 失败集中于默认 SQLite 未建表、异步插件/夹具和旧兼容测试假设；本轮未改后端 |
| 后端重点测试组合 | 72 passed、8 failed | 8 个失败均因默认库没有 bus_station/bus_vehicle 表 |
| 差异格式检查 | 通过 | git diff --check 无空白错误 |
| 浏览器人工验收 | 尚未执行 | 需在有真实数据的本机环境按后续步骤完成 |

# 7. 新增/修改文件范围

新增：

frontend/src/api/response.js

frontend/src/api/health.js

frontend/src/api/compatibility.js

frontend/src/api/contract.js

frontend/tests/api-contract.mjs

frontend/tests/live-api-smoke.mjs

docs/api/BusMind前后端接口接入进度.md

docs/api/BusMind前后端接口接入进度.docx

docs/api/BusMind项目运行与接口验收说明.md

修改：

frontend/package.json

frontend/src/api/request.js、index.js、history.js、user.js

frontend/src/router/index.js

frontend/src/components/map/BusMap.vue

frontend/src/views/login/LoginView.vue、RegisterView.vue

frontend/src/views/home/HomeView.vue、ai-assistant/AiAssistantView.vue

frontend/src/views/line/LineListView.vue、LineDetailView.vue

frontend/src/views/vehicle/VehicleView.vue

frontend/src/views/recommend/PassengerFlowView.vue

frontend/src/views/profile/ProfileView.vue

frontend/src/views/admin/AdminView.vue

# 8. 项目使用与完整验收步骤

## 8.1 合并交付包

1. 先提交或备份当前分支的未提交代码。

2. 将交付压缩包解压到原 BusMind 项目根目录，允许覆盖同名文件。

3. 该压缩包是补丁式目录树，不是完整项目；只包含本轮新增/修改文件。

4. 执行 git status 与 git diff --check，按团队流程处理冲突。

## 8.2 配置后端

DATABASE_URL=mysql+pymysql://busmind_dev:你的密码@127.0.0.1:3307/busmind?charset=utf8mb4
LTA_ACCOUNT_KEY=你的_LTA_DataMall_AccountKey

仅做空库基础测试：

DATABASE_URL=sqlite:///./busmind.db
AUTO_CREATE_TABLES=true

正式页面验收建议使用已建表并导入真实线路、站点、车辆和历史数据的 MySQL。空 SQLite 只能验证合约、空态与部分降级。

## 8.3 启动后端

cd backend
python -m venv .venv
# Windows: .venv\Scripts\activate
# macOS/Linux: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

Swagger： http://127.0.0.1:8000/docs    健康检查： http://127.0.0.1:8000/api/v1/

## 8.4 启动前端

cd frontend
npm install
npm run dev

前端默认地址：http://127.0.0.1:5173。默认 API 前缀为 /api/v1，由 Vite 代理到后端。

VITE_API_BASE_URL=/api/v1
VITE_API_TIMEOUT=8000

## 8.5 自动检查

cd frontend
npm run test:api-contract
npm run build

# macOS/Linux
BUSMIND_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api/v1 npm run test:api-live

# Windows PowerShell
$env:BUSMIND_API_BASE_URL="http://127.0.0.1:8000/api/v1"
npm run test:api-live

cd 项目根目录
PYTHONPATH=backend:. python backend/scripts/smoke_frontend_links.py

# 9. 浏览器逐项验收清单

1. 打开 DevTools → Network，勾选 Preserve log 并清空记录。

2. 注册普通用户：确认 /users/register 为 201；重复用户名验证 409/422 提示。

3. 登录：确认 /users/login，必要时 /users/me；Storage 中存在 busmind_access_token 与 busmind_current_user。

4. 刷新后保持登录；删除 Token 后访问 /home 应回到 /login；乘客访问 /admin 应回到 /home。

5. 首页地图：确认 /map/stations、/map/lines、/map/road-segments；搜索触发 /locations/search；定位触发 /locations/nearby。

6. 选择起终点：确认 /recommend-routes；选择路线或车辆后确认 /eta 与 /passenger-load-prediction。

7. 首页 AI 与 /ai：确认调用 /ai/travel；无 DeepSeek Key 时展示后端 fallback，不使用前端伪答案。

8. /lines：验证搜索、分页和 total；进入详情验证 /lines/{id}、/lines/{id}/stations、实时车辆、ETA、Load。

9. /vehicles：选择线路和车辆，确认车辆详情、ETA 与 Load 请求。

10. /passenger-flow：只调用历史客流/历史 Load，不应请求 /history/passenger-flow/prediction。

11. 个人中心：验证收藏增删、查询历史、昵称修改和 401 失效。

12. 管理员在测试库验证线路、站点、车辆、站序 CRUD；生产库不要直接做删除测试。

13. 配置 LTA Key 后测试 /admin/lta/*/refresh；先 sync_to_db=false，再在测试库验证 true。

# 10. “接对了”的判定标准

Network 请求 URL、HTTP 方法、Query/Body 与运行时 OpenAPI 一致。

成功响应 HTTP 2xx 且 code=0；错误时页面展示后端 message/detail，不会静默回退到 Mock。

页面展示字段来自真实 response.data；列表正确处理空数组，总数不被修改。

401 会清除 Token；前端路由阻止乘客进入管理端。

页面不调用已废弃接口，也不调用第一阶段明确暂缓的 Passenger Flow prediction。

刷新页面、快速切换条件、空数据和后端断开时没有白屏和未处理 Promise。

# 11. 仍需环境或后端负责人处理

1. 默认 SQLite 配置未建业务表会导致部分接口 500；需初始化数据库或使用已导入数据的 MySQL。

2. 后端 OpenAPI 当前仍接受 low_load 而不接受正式业务值 comfort；前端已兼容，后端最终应支持映射。

3. 线路/站点/车辆写接口当前未绑定 admin 鉴权；前端路由守卫不能代替服务端授权。

4. LTA 刷新需要真实 LTA_ACCOUNT_KEY；无 Key 无法验证真实采集和入库。

5. 完整浏览器验收需要真实线路、站点、车辆和 LTA 数据。

6. 后端全量测试存在默认库、异步插件和测试夹具问题，本轮未改动以避免与后端成员冲突。

交付边界：本轮只改前端接口接入、页面调用、契约测试与接口进度文档；未改后端业务、算法、数据库和数据文件。